BASES INTEGRADAS

CONCURSO N°07-2024-FOSPIBAY/E

(SEGUNDA CONVOCATORIA)

CONTRATACIÓN PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO “SEC YURAC” EN LA PROVINCIA DE SECHURA

Marzo

2024

# ANEXOS Y FORMATOS

## FORMATO N° 01

## MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores:

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Atención: COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

CONCURSO [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

_______________(nombre de la persona natural, jurídica o consorcio), identificada con RUC Nº ________________tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con relación a la Contratación de Ejecución del Proyecto: PROYECTO EDUCATIVO “SEC YURAC”. A fin de acreditar a nuestro representante: (Nombre del representante) identificado con DNI. Nº xxxxxxxxxxxxx quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al concurso.

Atentamente,

_____________________________________

Firma, Nombres y Apellidos del postor

Razón Social de la empresa

## ANEXO N° 01

## HOJA DE REGISTRO DE PARTICIPANTES

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

CONCURSO PUBLICO N°

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTO: PROYECTO EDUCATIVO “SEC YURAC”.

El postor que desee participar del presente concurso, deberá completar los datos solicitados líneas abajo, INDISPENSABLES para registrar su participación.

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA O CONSORCIO: _______________________________________________________________________________

INTEGRANTE CONSORCIO 01: _______________________________________________________________________________

INTEGRANTE CONSORCIO 02: _______________________________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________________________________________________

DNI Nº DEL REPRESENTATE LEGAL: _______________________________________________________________________________

RUC PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA Y/O CONSORCIO Nº: _______________________________________________________________________________

Dirección:

___________________________________________________________________

Teléfono N°:

___________________________________________________________________

Celular N°

___________________________________________________________________

Autorizo se me notifique al correo electrónico __________________________________________________, el cual será válido para efectos de comunicación, y se considerará como notificado al día hábil siguiente.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

__________________________________

Firma y nombre del Postor

Nota: Para registrarse, el interesado debe llenar el presente formato, dentro del plazo indicado en el calendario del concurso. En caso de no registrarse como participante la propuesta presentada será desestimada.

## ANEXO N° 02

## DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores:

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

CONCURSO PUBLICO N°

Presente. -

El que se suscribe, [… ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| Nombre, Denominación o Razón Social: |  |
| --- | --- |
| Domicilio Legal: |  |
| RUC: | Teléfono(s): |
| Correo electrónico: |  |

Autorización de notificación por correo electrónico:

[CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la propuesta.

2. Citación para la aplicación del criterio de desempate.

3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

_______________________________________

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

Nota: La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

## ANEXO N° 02

## DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (PARA CONSORCIOS)

Señores:

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

CONCURSO PUBLICO N°

Presente. –

El que se suscribe, [ ], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| Datos del consorciado 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre, Denominación o Razón Social: |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |
| RUC: | Teléfono(s): |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |

| Datos del consorciado 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre, Denominación o Razón Social: |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |
| RUC: | Teléfono(s): |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |

| Datos del consorciado 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre, Denominación o Razón Social: |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |
| RUC: | Teléfono(s): |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico:

[CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Citación para la aplicación del criterio de desempate.

3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

_______________________________________

Firma, Nombres y Apellidos del representante común del consorcio

## ANEXO N° 03

## DECLARACIÓN JURADA

Señores:

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

CONCURSO PUBLICO N°

Presente. -

De nuestra consideración:

_____________________________________________(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº , domiciliado en_____________________________, Representante Legal de la institución _____________________; que se presenta como postor a la Contratación de Ejecución del Proyecto: PROYECTO EDUCATIVO “SEC YURAC”, Declaro bajo juramento:

  - No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.

  - No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el FOSPIBAY, conforme lo establece el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

  - Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

  - Conocer las sanciones contenidas en el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

  - Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor.

  - Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.

  - Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.

  - Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

  - Acatar irrevocablemente todas las resoluciones, circulares y comunicaciones en general que el FOSPIBAY formule en relación con al proceso materia de las BASES.

  - Que, los datos y las informaciones que a continuación consignamos y que hemos revisado son verídicas, por lo cual damos nuestra expresa aceptación sin ninguna restricción respecto a que si alguna información estuviese incompleta y/o discordante con lo real, EL FOSPIBAY estará plenamente facultada para declarar inválida la propuesta presentada por nosotros en cualquier etapa del proceso o posterior a él, sea si se hubiera celebrado el contrato correspondiente, sin ningún derecho o reclamo y/o indemnización del Postor o adjudicatario.

  - Asimismo, estamos plenamente conformes con esta Declaración Jurada, en razón de la imposibilidad de que FOSPIBAY obtenga certeza absoluta de tal situación durante el proceso y/o después de adjudicada la contratación y/o incluso después de suscrito el respectivo contrato.

Además, manifestamos que nuestra propuesta tiene el carácter de Declaración Jurada en todos sus alcances e implicancias.

Atentamente,

____________________________________________

Firma del Representante Legal que hace la Declaración

Nombre y Apellidos del Postor y/o Representante Legal y N° DNI:

Razón Social de la Empresa

Dirección:

Teléfono:

## ANEXO N° 05

## DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LAS BASES

Señores

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

CONCURSO PUBLICO N°

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución del proyecto: PROYECTO EDUCATIVO: “SEC YURAC”, de conformidad con el Expediente Técnico acorde a la propuesta de proyecto educativo registrado en el link https://drive.google.com/drive/folders y las demás condiciones que se indican en el Capítulo IV de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

_________________________________________

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

## ANEXO N° 06

## DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO

Señores

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

CONCURSO PUBLICO N°

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar el Proyecto: PROYECTO EDUCATIVO: “SEC YURAC”, en el plazo de treinta y seis (36) meses calendario (3 años).

Los tiempos señalados en la tabla anterior, son los previstos en EL Expediente Técnico; cabe precisar que los tiempos del Contrato de Ejecución en cuyo marco se ejecutará el proyecto, comprenden adicionalmente a estos, el correspondiente a la Liquidación del proyecto por Treinta (30) días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

_________________________________

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

## ANEXO N° 07

## PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

CONCURSO PUBLICO N°

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el concurso, para proveer y presentar una propuesta conjunta al CONCURSO XXXX N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] - Contratación de Ejecución de Proyecto: PROYECTO EDUCATIVO: “SEC YURAC”, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado concurso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los bienes correspondientes al objeto de la referencia, bajo las siguientes condiciones:

- Integrantes del consorcio

  - [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

  - [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

- Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con el Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- Fijamos nuestro domicilio legal común en […………………………].

- Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

  - OBLIGACIONES  DE  [NOMBRE,  DENOMINACIÓN  O  RAZÓN SOCIAL  DEL  CONSORCIADO 1] [ % ]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

  - OBLIGACIONES  DE  [NOMBRE,  DENOMINACIÓN  O  RAZÓN SOCIAL  DEL  CONSORCIADO 2] [ % ]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES	100%

Se deja constancia que las Personas (naturales y/o Jurídicas) que conforman el consocio son responsables solidarios del cumplimiento de la Obligaciones Contractuales del Consorcio ___________________________________________________________________________ que se deriven del Contrato que se efectúe con el FOSPIBAY, en caso que se nos adjudique la buena pro.

Asimismo, se acuerda que la contabilidad referida a la prestación de los servicios materia del Contrato que se suscriba, será llevada por la (persona natural o Jurídica) ____________________________________, la misma que emitirá la facturación correspondiente por los conceptos concernientes a la ejecución del proyecto materia del contrato. En tal sentido, El FOSPIBAY emitirá los cheques o transferencia a nombre de la institución ____________________________________, con RUC Nº__________________________, quien actuará como Operador tributario, las planillas, beneficios sociales, leyes sociales, que de ellos deriven y todas las obligaciones tributarias correrán por cuenta de la misma.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato, en la   ciudad de ___________________ a los días del mes de ________________ del año 202__ .

| ___________________________ Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Institución 1 | ___________________________ Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Institución 2 |
| --- | --- |

## ANEXO N° 08

## FACTORES DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Previa a la Evaluación Técnica propiamente dicha, el postor deberá cumplir obligatoriamente con los Requerimientos Técnicos Mínimos (Cumplimiento de Requerimiento) caso contrario será desestimada la propuesta.

Se evaluará y calificará cada propuesta conforme a una escala que sumará cien (100.00) puntos y de acuerdo con los factores de evaluación que se detallan a continuación:

| FACTORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PUNTAJE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parcial | Por Factor |
| A. REFERIDOS AL POSTOR |  | (50 puntos) |
| A.1. FACTURACIÓN EN PROYECTOS SIMILARES: (40 PUNTOS) Requisito: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de proyectos similares, durante un periodo NO MAYOR A QUINCE (15) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta una (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN. Criterio: M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de programas o proyectos similares. M >3 veces el valor referencial: [40] puntos M >2 veces el valor referencial y <=3 veces el valor referencial: [36] puntos M >= 1 vez el valor referencial y <=2 veces el valor referencial: [33] puntos Serán considerados proyectos similares los siguientes: Todos los proyectos y/o programas de: Fortalecimiento de capacidades para mejoramiento educativo, proyectos educativos en todos los niveles de la Educación Básica Regular (EBR), proyectos de desarrollo educativo. No incluye proyectos de mejoramiento de condiciones de educabilidad (infraestructura y equipamiento). Acreditación: Copias simples legibles del contrato, acuerdos de cooperación y/o intervención u otro documento que acredite los compromisos de implementación y su respectiva: actas de recepción o conformidad, acta de cierre o resolución de liquidación o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre que el proyecto fue concluido, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie el nombre del proyecto, el monto y el tiempo de duración. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 09 referido a la experiencia en proyectos similares del postor. | 40 puntos |  |

| FACTORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PUNTAJE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parcial | Por Factor |
| A. REFERIDOS AL POSTOR |  | (50 puntos) |
| A.2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA METODOLOGICA: (10 PUNTOS) Se evaluará que el postor presente su Propuesta Metodológica de Implementación del Proyecto a ejecutar. Se evaluará su cumplimiento bajo los siguientes indicadores: - Gestión del Proyecto - Especificación de las Etapas de Ejecución - Especificación del Plan de Gestión de las Adquisiciones - Especificación del Plan de Monitoreo - Evaluación de la Gestión del Cierre del Proyecto Criterio: Se evaluará en función al CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES (I) anteriormente descritos contenidos en la Propuesta Metodológica de Ejecución. El puntaje máximo para la propuesta Metodológica será de diez (10) puntos: 5 ó >5 Indicadores: 10 puntos 3 a 4 Indicadores: 08 puntos 0 a 2 Indicadores: 06 puntos | 10 puntos |  |

| FACTORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PUNTAJE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parcial | Por Factor |
| B. REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO |  | (50 puntos) |
| B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO |  |  |
| B.1.1. JEFE DE PROYECTO: Para efectos de la evaluación de este rubro, el Postor deberá presentar la información solicitada en (Anexo N° 12). Esta información deberá ser acreditada según lo indicado en el referido anexo y suscrita por el Postor y el Personal involucrado en cada caso. Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución proyectos, como coordinador o jefe de proyectos y/o Supervisor y/o Inspector, en PROYECTOS similares. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. El puntaje máximo para el Coordinador del proyecto será de veinte (20) puntos: Mayor a 9 años: 20 puntos Mayor a 7 años y menor o igual a 9 años: 18 puntos Mayor a 5 años y menor o igual a 7 años: 16 puntos Acreditación: Copias simples de constancia o certificado de trabajo, constancia de prestación de servicio u otro documento que acredite el cargo y la experiencia. Debe figurar además el nombre del proyecto, inicio y fin del proyecto. | 20 puntos |  |

| FACTORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PUNTAJE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parcial | Por Factor |
| B.1.2. COORDINADOR ACADÉMICO DEL PROYECTO: Para efectos de la evaluación de este rubro, el Postor deberá presentar la información solicitada en (Anexo N° 12). Esta información deberá ser acreditada según lo indicado en el referido anexo y suscrita por el Postor y el Personal involucrado en cada caso. Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en gestión pedagógica, como: formador, capacitador, jefe, supervisor o monitor pedagógico. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. El puntaje máximo promedio para el Coordinador Académico del Proyecto será de cinco (05) puntos: Mayor a 9 años: 10 puntos Mayor a 7 años y menor o igual a 9 años: 6 puntos Mayor a 5 años y menor o igual a 7 años: 3 puntos Acreditación: Copias simples de constancia o certificado de trabajo, constancia de prestación de servicio u otro documento que acredite el cargo y la experiencia. Debe figurar además el nombre del proyecto, inicio y fin del proyecto. | 10 puntos |  |
| B.1.3. ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN – GESTIÓN ESCOLAR: Para efectos de la evaluación de este rubro, el Postor deberá presentar la información solicitada en (Anexo N° 12). Esta información deberá ser acreditada según lo indicado en el referido anexo y suscrita por el Postor y el Personal involucrado en cada caso. Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en cargos de gestión escolar, como: director, jefe, capacitador, monitor en gestión escolar. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. El puntaje máximo promedio para Los Especialistas del Proyecto será de cinco (05) puntos: Mayor a 5 años: 05 puntos Mayor a 4 años y menor o igual a 5 años: 4 puntos Mayor a 3 años y menor o igual a 4 años: 3 puntos Acreditación: Copias simples de constancia o certificado de trabajo, constancia de prestación de servicio u otro documento que acredite el cargo y la experiencia. Debe figurar además el nombre del proyecto, inicio y fin del proyecto. | 05 puntos |  |
| B.1.4. ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN – INNOVACIÓN EDUCATIVA Y/O MEJORA ESCOLAR: Para efectos de la evaluación de este rubro, el Postor deberá presentar la información solicitada en (Anexo N° 12). Esta información deberá ser acreditada según lo indicado en el referido anexo y suscrita por el Postor y el Personal involucrado en cada caso. Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en el Innovación Educativa y Mejora Escolar, como: Responsable / ejecutor de proyectos de innovación educativa y/o mejora escolar. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. El puntaje máximo promedio para Los Especialistas del Proyecto será de cinco (05) puntos: Mayor a 4 años: 05 puntos Mayor a 3 años y menor o igual a 4 años: 4 puntos Mayor a 2 años y menor o igual a 3 años: 3 puntos Acreditación: Copias simples de constancia o certificado de trabajo, constancia de prestación de servicio u otro documento que acredite el cargo y la experiencia. Debe figurar además el nombre del proyecto, inicio y fin del proyecto. | 05 puntos |  |
| B.1.5. ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍAS: Para efectos de la evaluación de este rubro, el Postor deberá presentar la información solicitada en (Anexo N° 12). Esta información deberá ser acreditada según lo indicado en el referido anexo y suscrita por el Postor y el Personal involucrado en cada caso. Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en educación como capacitador, tutor virtual o responsable de plataformas virtuales. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. El puntaje máximo promedio para Los Especialistas del Proyecto será de cinco (05) puntos: Mayor a 5 años: 05 puntos Mayor a 4 años y menor o igual a 5 años: 4 puntos Mayor a 3 años y menor o igual a 4 años: 3 puntos Acreditación: Copias simples de constancia o certificado de trabajo, constancia de prestación de servicio u otro documento que acredite el cargo y la experiencia. Debe figurar además el nombre del proyecto, inicio y fin del proyecto | 05 puntos |  |
| B.1.6. PSICÓLOGO: Para efectos de la evaluación de este rubro, el Postor deberá presentar la información solicitada en (Anexo N° 12). Esta información deberá ser acreditada según lo indicado en el referido anexo y suscrita por el Postor y el Personal involucrado en cada caso. Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en psicología como: capacitador, psicólogo de Institución Educativa, asistencia socioemocional. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. El puntaje máximo promedio para Los Especialistas del Proyecto será de cinco (05) puntos: Mayor a 5 años: 05 puntos Mayor a 4 años y menor o igual a 5 años: 4 puntos Mayor a 3 años y menor o igual a 4 años: 3 puntos Acreditación: Copias simples de constancia o certificado de trabajo, constancia de prestación de servicio u otro documento que acredite el cargo y la experiencia. Debe figurar además el nombre del proyecto, inicio y fin del proyecto | 05 puntos |  |

Nota:

- En la etapa de Evaluación Técnica, el FOSPIBAY podrá solicitar la presentación de documentación original, adicional o complementaria de los términos de su propuesta. En ningún caso, la información solicitada modificará la propuesta.

- Se descalificará las propuestas en las cuales el Profesional o los profesionales que conformen el equipo técnico, ya formen parte de los equipos técnicos en un proyecto, servicio o adquisición de bienes, vigentes y en proceso de selección, contratadas con anterioridad con FOSPIBAY, en tanto no haya concluido satisfactoriamente y a conformidad del FOSPIBAY.

- Las propuestas técnicas que no obtengan la calificación mínima de 70 PUNTOS serán descalificadas, no evaluándose su correspondiente propuesta económica y quedando en custodia notarial y sin abrir.

- Se descalificarán las propuestas en las cuales uno o más profesionales, que participen como parte del equipo técnico de un postor, se encuentren además participando en otras propuestas técnicas presentadas por otros postores, las cuales también serán descalificadas.

- Serán considerados proyectos similares los siguientes: Todos los Proyectos Educativos: de Gestión Pedagógica, Institucional o Administrativa.

## ANEXO N° 09

## CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO)

Señores

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

CONCURSO PUBLICO N°

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

| CONCEPTO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- |
| TOTAL GENERAL |  |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del Proyecto a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

____________________________________

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

## FORMATO N° 2

## PRESUPUESTO DETALLADO

| PARTIDAS | DESCRIPCIÓN | COSTO PARCIAL |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL, COSTO DIRECTO = (1) GASTOS GENERALES = (2) OVERHEAD = (3) TOTAL (1) +(2) +(3) = (4) |  |

(Son …………………………………………………………………………………..Soles), este monto incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del Proyecto a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

_________________________________

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la institución

## FORMATO Nº 3

## (De acuerdo al CAPITULO IV - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) PROFESIONALES REQUERIDOS

| CANT. | RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL TECNICO |
| --- | --- |

__________________________________

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la institución

## ANEXO N° 10 (Página 1 de 2)

## EXPERIENCIA DEL POSTOR EN PROGRAMAS O PROYECTOS SIMILARES

Señores

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

CONCURSO PUBLICO N°

Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES:

| Nº | CLIENTE |  |  | OBJETO DEL CONTRATO |  | N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO |  | FECHA DEL CONTRATO OCP |  | IMPORTE |  | MONTO FACTURADO ACUMULADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

_________________________________

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la institución

- FECHA DEL CONTRATO O CP: Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

- IMPORTE: Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

- MONTO FACTURADO ACUMULADO: Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nota 2: Utilizar más formatos similares, si fuera necesario

## ANEXO N° 10 (Página 2 de 2)

Señores:

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

CONCURSO PUBLICO N°

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTO: PROYECTO EDUCATIVO: “SEC YURAC”.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES EJECUTADAS POR EL POSTOR

| 1 | Nombre o Denominación de la Contratación: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Descripción y Características Técnicas principales: |  |
| 3 | Propietario de la Contratación: |  |
| 4 | Forma de Ejecución: | Como Contratista ( ) En Consorcio o Asociación ( ) Como Sub Contratista ( ) Porcentaje de Participación:................. % |
| 5 | Monto del Contrato y Fecha : |  |
| 6 | Fecha de Recepción o Conformidad: |  |
| 7 | Monto : |  |
| 8 | Nombre del Responsable: |  |

Nota:

La información incluida en el presente anexo deberá ser debidamente acreditada mediante la presentación de copia simple de los documentos mencionados el numeral A.1 del anexo 08 referido a los factores de evaluación.

El Postor deberá utilizar obligatoriamente este tipo de formato, para cada una de los contratos que declare en el la Anexo N°10 (Página 1 de 2).

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

_________________________________________

Firma y Sello del Representante Legal del Postor

## ANEXO N° 11 (Página 1 de 2)

## DECLARACIÓN SOBRE PROFESIONALES PROPUESTOS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

CONCURSO PUBLICO N°

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTO: PROYECTO EDUCATIVO: “SEC YURAC”.

Por la presente declaramos que en el caso de obtener la Buena Pro en este Concurso para la ejecución de este proyecto estará a cargo de los siguientes profesionales (*):

  - Sr. ________                        ,  Registro  [Colegiatura]  N° ___________como  [CONSIGNAR CARGO]

  - Sr. ____________________,  Registro  [Colegiatura]  N° ___________como  [CONSIGNAR CARGO]

  - 3)   (…)

Se adjunta:

- Copia del Diploma otorgado por el Colegio correspondiente que acredite la fecha de incorporación como miembro ordinario de cada uno de los profesionales propuestos.

- Copia del Certificado de Habilidad del Colegio correspondiente, vigente a la fecha de presentación, de cada uno de los profesionales propuestos.

- Declaración Jurada de Compromiso con firma Legalizada Notarialmente de cada profesional, indicando el cargo a asumir y permanencia en el proyecto a tiempo completo y dedicación exclusiva, con firma y huella. Siendo este el Anexo N° 11 (Página 2 de 2).

- Copia simple de Documento Nacional de Identidad.

Asimismo, declaramos que los profesionales propuestos como [CONSIGNAR CARGOS], no tienen impedimento alguno para realizar las labores requeridas así como que se encontrarán disponibles para asumir los servicios a los que son propuestos.

Atentamente,

_________________________________________

Firma y Sello del Representante Legal del Postor

(*) Nota:

En esta sección se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecución del proyecto, detallando su Número de Colegiatura y cargo, en estricta observancia con el Expediente Técnico.

ANEXO N° 11 (Página 2 de 2)

## DECLARACIÓN JURARA LEGALIZADA NOTARIALMENTE DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESIONAL PROPUESTO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

CONCURSO PUBLICO N°

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTO: PROYECTO EDUCATIVO: “SEC YURAC”.

Yo ______________________________ me    comprometo    a    participar como profesional, de manera exclusiva a tiempo completo, según la propuesta técnica alcanzada. Para efectos de la ejecución del proyecto, en el caso que   LA ORGANIZACIÓN __________________________________obtenga la Buena Pro en el concurso de la referencia, declaro que no tengo impedimento alguno, para la óptima realización de los trabajos en que participe.

Asimismo, declaro que no tengo impedimento alguno para realizar las labores en la cual he sido propuesto, así como me encuentro disponible para asumir este servicio.

_______________________________________

Firma, N° de registro del colegio profesional, y Sello del profesional propuesto por el Postor

## ANEXO N° 12

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

POR LA PRESENTE, PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN NUESTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN: [CONSIGNAR CARGO] (*) (**)

| N° | PROYECTO |  | CONTRATANTE | CARGO | FUNCIONES | FECHA INICIO | FECHA FIN | TIEMPO EN DIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIEMPO TOTAL EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DECLARADOS POR EL POSTOR: |  |  |  |  |  |  |

Atentamente,

____________________________________

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la institución

(*) Nota 1: Este Formato debe ser presentado para detallar la experiencia de cada uno de los profesionales presentados; utilice un formato para cada uno de los profesionales.

(**) Nota 2: Utilizar la cantidad de formatos que sean necesarios.

## ANEXO Nº 13

## GARANTÍA POR APELACIÓN DEL PROCESO

Señores

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

CONCURSO PUBLICO N°

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTO: PROYECTO EDUCATIVO: “SEC YURAC”.

Presente. -

Por cuenta y orden de nuestros clientes, señores	      constituimos fianza solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión, incondicional, y de realización automática en favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR hasta por la suma de S/. __________________________ (_____________________Soles), equivalente al _______% del monto de la oferta económica, para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el cuarto párrafo de esta carta fianza.

Esta fianza tendrá un plazo de vigencia de sesenta (60) días calendario contados a partir de _________________________ (fecha de presentación de la observación) y, se hará efectiva en caso que la impugnación presentada fuera declarada infundada improcedente o inadmisible por el Consejo Directivo del Fondo Social Del Proyecto Integral Bayóvar.

Queda expresamente entendido por nosotros, que esta fianza será ejecutada por el Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1898° del Código Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para proceder a honrar esta fianza bastará una comunicación simple presentada en nuestras oficinas sitas en la dirección indicada líneas abajo, y en el cual se exprese que la observación presentada por ________________________ha sido declarada infundada o improcedente o, inadmisible habiendo obtenido resolución definitiva en ese sentido, de  parte del Consejo Directivo del Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 horas, contado a partir de la recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.

Atentamente,

Nombre del banco que emite la garantía:

Dirección del Banco: en Lima y provincia

Nota: En caso sea en moneda extranjera sería: “(...) que se calcularán sobre la base de la tasa Activa   de Mercado en Moneda Extranjera (TAMEX)”.

## ANEXO Nº 14

## GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

## (CARTA FIANZA QUE DEBE PRESENTAR EL ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)

Señores

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Calle Constitución N°250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

Ref.: CONCURSO PUBLICO N°

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTO: PROYECTO EDUCATIVO: “SEC YURAC”.

Muy señores nuestros:

Por la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización inmediata a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR por un monto de S/._____________ ______soles), equivalente al ___% del monto de  la oferta  económica, para garantizar     el     fiel     cumplimiento     de     todas     las     obligaciones     que     asume     nuestro cliente __________________________(ADJUDICATARIO DE LA  BUENA PRO), de conformidad con el Contrato    derivado de la CONCURSO de la referencia (el CONTRATO). La presente fianza es válida por un período de  _______(________)   meses   renovables,   contados   a    partir   del _______y   vencerá   el __________a las 12:00 horas, debiendo ser renovada durante la vigencia del  CONTRATO y en tanto se encuentren obligaciones pendientes de cumplimiento.

La presente carta fianza será ejecutada en caso que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO) incumpla con: i) cualquiera de las obligaciones establecidas en el CONTRATO; o, ii) no se proceda a su renovación de acuerdo a lo pactado en el CONTRATO.

Toda obligación del Banco con respecto a esta garantía cesará a los quince días del vencimiento de la fianza y cualquier recurso contra él, para ser válido, deberá ser notificado formalmente antes de esa fecha, de conformidad con el artículo 1898º del Código Civil Peruano.

Para honrar la fianza a favor de ustedes bastará el requerimiento del Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar cursada por conducto notarial, presentado en nuestras oficinas sitas en (DIRECCION DE LA AGENCIA DEL BANCO).

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 horas, contado a partir de la recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.

Atentamente,

Nombre del banco que emite la garantía / Dirección del Banco en Lima y provincia

## ANEXO N° 15

## CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO

Señores

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Calle Constitución N°250, Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

Ref.: CONCURSO PUBLICO N°

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTO: PROYECTO EDUCATIVO: “SEC YURAC”.

Muy señores nuestros:

Por la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización inmediata a favor del FOSPIBAY, a solicitud de nuestro cliente _____hasta por la suma de S/.____________. (_____________nuevos soles), a fin de garantizar el adelanto directo del

% según cláusula

…….. del Contrato derivado del CONCURSO de la referencia (el CONTRATO). La presente fianza es válida por un período de ________ (           ) meses, período contado a  partir del ________y con vencimiento el _________ a las 12:00 horas.

La presente Carta Fianza será ejecutada en caso que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO) incumpla con: i) cualquiera de las obligaciones establecidas en el CONTRATO; o, ii) no proceda a su renovación en los términos indicados en la Cláusula XXXXX del CONTRATO.

Toda obligación del Banco con respecto a esta garantía cesará a los quince días de la fecha de vencimiento de la fianza y cualquier recurso contra él, para ser válido, deberá ser notificado formalmente antes de esa fecha, de conformidad con el artículo 1898° del Código Civil Peruano.

Para honrar la fianza a favor de Ustedes bastará el requerimiento escrito del Fondo Social Del Proyecto Integral Bayovar cursada por conducto notarial, presentado en nuestras oficinas indicadas líneas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 horas contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla dará origen al pago de intereses compensatorios a favor de ustedes que se calcularán sobre la Tasa Activa de Mercado Promedio Ponderado en Moneda Nacional (TAMN). La tasa TAMN será publicada por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.

Atentamente,

Nombre del banco que emite la garantía / Dirección del Banco en Lima y provincia

## ANEXO N° 16

## RELACIÓN DE BANCOS AUTORIZADOS PARA LA EMISIÓN DE CARTAS FIANZAS

Las Entidades Financieras Nacionales autorizados para emitir cartas fianzas serán aquellos cuyos depósitos a plazo menores a un (1) año estén clasificados en las categorías de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Relación de entidades financieras locales autorizados para la emisión de garantías:

ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES

BBVA

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ – BCP

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. – INTERBANK

SCOTIABANK

CITIBANK, N.A., SUCURSAL DE LIMA

BANCO PICHINCHA

Las Entidades Financieras autorizados para emitir cartas “Stand byletters of credit” serán aquellos calificados como de primera categoría por el Banco Central de Reserva del Perú y deberán ser visadas y confirmadas por cualquiera de los bancos nacionales indicados anteriormente.

## ANEXO Nº 17

## PROYECTO DE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO

SELECCIONAR UNA ORGANIZACIÓN Y/O INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: PROYECTO EDUCATIVO: “SEC YURAC”.

Conste por el presente documento el Contrato de ejecución del proyecto: PROYECTO EDUCATIVO: “SEC YURAC”. que celebran de una parte:

- Asociación Civil Sin Fines de Lucro FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYÓVAR, identificado con RUC Nº 20526613741 y domicilio en Calle Constitución N° 250 Distrito y Provincia de Sechura, departamento de Piura, en adelante EL FOSPIBAY; debidamente representado por su Gerente General, Ing. SEGUNDO EDUARDO REUSCHE CASTILLO, identificado con DNI N° XXXXX, según poderes inscritos en la partida registral N° XXXXXX del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Piura, Zona Registral N° I Sede Piura; a quien en adelante se le denominará “FOSPIBAY” y, de la otra parte.

- XXXXXXX, identificada con RUC N°, con domicilio en XXXXXXX Distrito – Provincia y Departamento - Piura, y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con DNI Nº XXXXXXX con domicilio XXXXXXXXXXX; debidamente representada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificado con DNI N° XXXXXXXX, según poderes inscritos en la partida XXXXXXXXXXXX, fijando domicilio legal en : XXXXXXXX Distrito – Provincia y Departamento - Piura, y con Correo electrónico: XXXXXXXXXXXXXXXXXX.com y teléfono XXXXXXXXXXX; a quien en adelante se les denominará el “LA ORGANIZACIÓN”.

Para efectos del presente contrato, “EL FOSPIBAY” y “LA ORGANIZACIÓN” serán denominadas conjuntamente como las “PARTES” y de manera individual como “PARTE”.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

  - El FOSPIBAY ha sido creado en virtud del Decreto Legislativo N° 996 y su Reglamento el Decreto Supremo 082-2008-EF que aprueba y regula el régimen aplicable a la utilización de los recursos provenientes de los procesos de Promoción de la Inversión Privada en la ejecución de Programas Sociales.

  - El Decreto Supremo 082-2008-EF en su artículo 8º literal c), establece como primera prioridad del actuar de los Fondos Sociales, el financiamiento de proyectos de capacitación técnica y fortalecimiento de las capacidades de gestión en educación y salud, siendo así necesario para EL FOSPIBAY la ejecución de proyectos de capacitación en el Sector Educación.

  - Acuerdo del Consejo Directivo de la Asociación Civil Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar adoptado en sesión de consejo del 13 de julio de 2023, mediante el cual, aprueba el financiamiento para la Ejecución del Proyecto, mediante el cual se aprobó el financiamiento y la convocatoria del concurso para contratar la ejecución del proyecto: PROYECTO EDUCATIVO: “SEC YURAC”, CON UN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE S/. XXXXXXXXXXXXXXXX, son: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X/100 SOLES. Para cuyo efecto se realizó el CONCURSO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en adelante EL PROCESO DE SELECCIÓN.

  - Acta de buena pro de fecha XXXXXXXX, donde se otorga la buena pro al postor que ocupo el primer lugar en la evaluación de propuestas técnica y económica del Concurso N° XXXXXXXXXXXXX, dando por consiguiente ganado a la institución que ocupó el primer lugar.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

  - Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobó el régimen aplicable a los recursos provenientes de los procesos de promoción de la inversión privada destinado a la ejecución de programas sociales, los cuales serían transferidos a un “Fondo Social” constituido por una persona jurídica sin fines de lucro, conforme a los términos y condiciones señalados en la norma; y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2008-EF, en el cual se dictan las normas reglamentarias a fin de implementar los referidos Fondos Sociales y sus modificatorias.

  - Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Jurídica Sin Fines de Lucro ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYÓVAR, como titular del Fondo Social derivado de las actividades relacionadas de los procesos de promoción de la inversión privada, y el ESTADO PERUANO, debidamente representado por La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN de fecha 26 de abril de 2012.

  - Reglamento de contrataciones de la Asociación Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar aprobada en sesión de consejo directivo del 15 de octubre de 2019, publicado en la página web; http://www.fospibay.com

  - La ejecución de los servicios materia del presente concurso, se efectúa con cargo a los recursos de la Asociación Civil Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar; por lo que, no resulta de aplicación el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decreto Legislativo N° 1017, ni norma que la sustituya, ni la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.

  - Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes N° 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N° 1005 y 1091. Su reglamento aprobado por Decreto Supremos N° 102- 2007-EF.

  - Código Civil Peruano, Decreto Legislativo Nº 295.

  - Normas del sector educación

- Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 011-2012-ED y sus respectivas modificatorias.

- Ley Nª 29944, Ley de Reforma Magisterial, su Reglamento aprobado por D.S. Nº 004-2013-ED y sus modificatorias.

- Currículo Nacional de la Educación Básica

- Proyecto Educativo Nacional al 2036

- Marco del Buen Desempeño Docente

- Marco del Buen Desempeño Directivo

- Proyecto Educativo Regional al 2036

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

  - En virtud de la suscripción del CONTRATO, LA ORGANIZACIÓN se compromete y obliga con EL FOSPIBAY a la ejecución del Proyecto: PROYECTO EDUCATIVO: “SEC YURAC”, de la provincia de Sechura - Piura, en adelante EL PROYECTO, conforme a las condiciones técnicas y económicas previstas en las BASES del Concurso N° XXXXXXXXXXXXXX, en adelante las BASES que dieron origen a este CONTRATO, las mismas que conjuntamente con sus absoluciones de consultas, el acta de otorgamiento de la buena pro y la propuesta del Postor, forman parte integrante de EL CONTRATO.

  - El cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO, se efectuará de acuerdo a las bases que dieron origen a este contrato, el Expediente Técnico, en la oferta de la organización XXXXXXXX, la misma que es concordante con las características solicitadas en las BASES.

  - A los efectos de llevar a cabo las actividades materia de este CONTRATO, LA ORGANIZACIÓN se compromete a utilizar al personal requerido en las bases, el Expediente Técnico y en su Propuesta Técnica y aquel personal adicional que sea necesario para la realización del trabajo materia del presente CONTRATO que cuente con la debida autorización previa por parte del FOSPIBAY.

Cualquier reemplazo del personal antes señalado, deberá ser previamente coordinado y aprobado por el FOSPIBAY, debiendo el personal reemplazante cumplir como mínimo con los mismos requisitos y experiencia que el personal presentado en la propuesta técnica.

CLÁUSULA CUARTA: ALCANCE Y ADMINISTRACIÓN DE EL CONTRATO.

  - El monto del contrato comprende:

    - COSTOS DE INTERVENCIÓN TÉCNICA - CIT

    - GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LABORALES DE EJECUCIÓN

      - GASTOS VARIABLES:

        - PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

        - EQUIPO Y MATERIALES

        - SERVICIOS

      - GASTOS FIJOS:

        - EVALUACIÓN DEL PROYECTO

        - LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL PROYECTO

    - OVERHEAD

  - Prestaciones a ser Ejecutadas por LA ORGANIZACIÓN

Las prestaciones que deberá ejecutar LA ORGANIZACIÓN, de manera enunciativa más no limitativa, son las siguientes:

- Queda establecido por las partes que la metodología, cronograma y contenido del PROYECTO se ejecutará conforme a las actividades, plazos y estipulaciones contenidos en el Expediente Técnico, así como las directivas que se deriven del Sector Educación en calidad de Ente Rector.

- Las Instituciones Educativas en las que se intervendrá serán las detalladas en el ANEXO 05 (Instituciones educativas priorizadas) del presente contrato. Asimismo, se intervendrá en las otras de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por LA ORGANIZACIÒN, en el mismo ANEXO 05 y que serán coordinadas con la UGEL Sechura.

- Adquirir todos los insumos necesarios para la operatividad del proyecto y descritos en el Expediente Técnico, como los equipos, semovientes y materiales. Asimismo, se precisa que es responsabilidad de LA ORGANIZACIÓN, la administración y el cuidado de todos los insumos descritos anteriormente.

- Montaje de equipos y materiales en los ambientes destinados cuando así lo requiera.

- Bajo su responsabilidad, verificará las características de los equipos y materiales que suministre, sin perjuicio de las verificaciones que realice EL FOSPIBAY a tal efecto.

- Entrega de los protocolos de pruebas de tipo y pruebas individuales para los equipos y materiales que suministre.

- Gestionar y/o realizar el reemplazo de insumos defectuosos, así como las reparaciones de equipos que fueran necesarias en el período de garantía, lo cual comprenderá trabajos y gastos, sin lugar a reconocimiento económico alguno.

- Ceñirse y cumplir con las directivas vigentes y exigencias del Sistema Nacional de Inversión Pública y de la normatividad de la materia.

- Las demás actividades necesarias para la puesta en funcionamiento la ejecución del Proyecto materia del CONTRATO.

  - Administración del Contrato

EL FOSPIBAY designa al Administrador de EL CONTRATO, quien verificará que se cumplan puntualmente todas las obligaciones que recíprocamente se deben las PARTES. El control y supervisión del proyecto será realizada por el SUPERVISOR.

LA ORGANIZACIÓN coordinará con EL FOSPIBAY en todo lo relacionado a la ejecución del PROYECTO, absolviendo las dudas e interpretaciones del CONTRATO, durante todo el plazo de su vigencia.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO

  - El CONTRATO estará vigente desde la fecha de suscripción del mismo hasta la fecha de conformidad final de los servicios.

  - El plazo para la entrega del Expediente Técnico se fija en 60 días calendarios

  - El plazo de ejecución del PROYECTO y de EL CONTRATO en tres (03) años (36 meses), el mismo que empieza a regir desde el día siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones:

    - Se haya suscrito el contrato,

    - Que se haya hecho la suscripción del ACTA CORRESPONDIENTE DE INICIO DEL PROYECTO, bajo control y supervisión del FOSPIBAY.

    - Se haya emitido la orden de proceder por parte del FOSPIBAY.

  - En caso la ejecución de EL PROYECTO culmine antes de transcurrido el plazo señalado en el numeral anterior, éste podrá ser reducido, siempre y cuando permita la culminación de los servicios de manera satisfactoria. En caso que la realización de LA CONSULTORIA se extienda más allá del plazo señalado en numeral anterior, se podrá prorrogar el plazo del CONTRATO. Para la educción y ampliación del plazo del CONTRATO se requiere la opinión de EL FOSPIBAY y el correspondiente acuerdo por escrito.

Toda solicitud de ampliación de plazo del contrato deberá ser presentada ante EL FOSPIBAY dentro del plazo de ejecución de los servicios indicados en el contrato y las que resulten extemporáneas, será desestimada.

  - LA ORGANIZACIÓN se obliga a la presentación de los informes en dos originales y una copia (03 Juegos} a EL FOSPIBAY, de acuerdo con los plazos establecidos con el contenido, calidad y cantidad. Los informes a presentar son los siguientes:

Informe de inicio de la ejecución del servicio: LA ORGANIZACIÓN presentará como informe inicial el plan de trabajo para el primer año de la intervención incluyendo el cronograma de actividades dentro de los quince (15) primeros días hábiles de iniciado el contrato. Incluye:

- El plan de trabajo para el primer año de la intervención incluyendo los cronogramas de actividades (Gantt, Valorizado, PERT CPM, Calendario de adquisición de materiales, otros) actualizados a la fecha de inicio del proyecto, de acuerdo al expediente técnico.

- Cronograma anualizado de ejecución de actividades anualizado del proyecto de acuerdo al expediente técnico

- Previsión de reuniones técnicas concertadas con UGEL y FOSPIBAY para coordinar el desarrollo de las actividades del proyecto.

- Previsión de los materiales y equipos de acuerdo al expediente técnico para la ejecución del proyecto y de contratación del personal que tendrá a cargo las diferentes etapas de ejecución del proyecto.

Informes periódicos (mensuales) de avance del proyecto: LA ORGANIZACIÓN presentará Informes Técnicos de Avances, logros y el detalle de Rendición de Gastos mensuales dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del primer mes del mes inmediatamente posterior al concluido. En estos informes se detallará de manera clara

- El nivel de avance y el cumplimiento de las metas establecidas en el Expediente Técnico presentado, adjuntando la documentación sustentatoria de la ejecución de las actividades, así como la evaluación, análisis, conclusiones y recomendaciones de los especialistas a cargo de los informes

- Previsión de los materiales y equipos de acuerdo al expediente técnico para la ejecución del proyecto y de la contratación del personal que tendrá a cargo las diferentes etapas de ejecución del proyecto.

Informes Semestrales de avance del proyecto: LA ORGANIZACIÓN presentará dentro de los quince (15) primeros días hábiles del concluido el semestre, conteniendo el análisis de indicadores. Los informes solicitados deberán versar necesariamente sobre temas relacionados directamente con el Objeto del Contrato

Informes Anuales: LA ORGANIZACIÓN presentará un informe de gestión anual, dentro de los treinta (30) primeros días hábiles del primer mes del año inmediatamente posterior al concluido contabilizados desde la fecha de inicio del contrato. En estos informes se detallará de manera clara las evaluaciones anuales del trabajo reportado, cómo la intervención del proyecto está generando cambios en la población objetivo, y cómo estos sostienen las estrategias adoptadas, e incluya los logros y dificultades técnico - operativos como resultados de la intervención durante el año; adjuntando la documentación sustentatoria que corresponda.

Informes Especiales: Serán presentados dentro del plazo de diez (10) días hábiles de solicitados por el FOSPIBAY. Los informes solicitados deberán versar necesariamente sobre temas relacionados directamente con el Objeto del Contrato.

Informe Final o de Cierre: Finalizada la ejecución, LA ORGANIZACIÓN presentará un informe de la ejecución del Proyecto, el mismo que deberá comparar y determinar los cambios ocurridos por efecto de la intervención del proyecto en relación al estudio de línea base efectuada. Debe contener:

- Logro del propósito del proyecto.

- Desarrollo de actividades de acuerdo al cronograma.

- Obtención de productos

  - Una vez recibido el informe correspondiente, el FOSPIBAY cuenta con un plazo máximo de cinco (05) días calendarios para poner a consideración de la supervisión el informe presentado, quien, a su vez, contará con un plazo máximo de diez (10) días calendario para presentar su informe de supervisión, conteniendo su opinión técnica, aprobando u observando el informe presentado.

  - Si a la revisión de los Informes establecidos en el contrato existen observaciones, se levantará un Acta de Observaciones o se emitirá un informe o documento en el que se indicará claramente en qué consisten éstas, teniendo LA ORGANIZACIÓN el plazo máximo de diez (10) días calendario a partir de la fecha de la recepción del documento que contiene las observaciones, para la subsanación de las observaciones advertidas. Vencido éste plazo, sin haberse efectuado la subsanación respectiva, será de aplicación la penalidad considerada en la Cláusula Décima Tercera del CONTRATO.

  - LA ORGANIZACIÓN cuenta con un plazo máximo de diez (10) días calendario para la absolución de las observaciones que el FOSPIBAY realice a los informes presentados, plazo que se contará a partir del día siguiente de haber recibido la comunicación del FOSPIBAY.

  - El Contrato incluye, el compromiso legal de LA ORGANIZACIÓN de absolver cualquier observación o consulta que podría surgir durante el desarrollo de EL PROYECTO, no pudiendo LA ORGANIZACIÓN negarse a atender dichas consultas ni requerir pagos adicionales, siempre que las mismas estén relacionadas con el Objeto del Contrato. De negarse a lo requerido, EL FOSPIBAY se reservará el derecho de iniciar acciones las legales correspondientes.

  - El plazo otorgado para la subsanación de observaciones no dará derecho a pago por ningún concepto a LA ORGANIZACIÒN ni a la aplicación de penalidad alguna

  - La recepción conforme no invalida al derecho posterior de EL FOSPIBAY de reclamar por defectos que se encuentren en su redacción o en su contenido.

CLÁUSULA SEXTA: RELACIÓN ENTRE LAS PARTES

Las partes declaran que EL CONTRATO es celebrado entre dos entidades autónomas e independientes entre sí, a las que, salvo la presente relación contractual, no les une vinculación del tipo de matriz y filial o principal e intermedia o empleador y trabajador.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DECLARACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

LA ORGANIZACIÓN declara conocer el ámbito de ejecución del proyecto, que se encuentra ubicado en los seis (6) Distritos: Bellavista de la Unión, Bernal, Cristo Nos Valga, Rinconada Llicuar, Sechura y Vice, de la provincia de Sechura, Departamento de Piura, las características del mismo, así como que ha identificado las posibles dificultades, contingencias y riesgos que significan su ejecución y declara haber tenido en consideración para fijar su propuesta, el plazo de ejecución y en general las estipulaciones del CONTRATO. y renuncia expresamente a cualquier reclamación por los defectos o imprecisiones que pueda contener dicho documento.

CLÁUSULA OCTAVA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

Monto del Contrato y forma de pago:

  - El monto pactado como contraprestación total por la ejecución de EL PROYECTO es:

- Para la elaboración del Expediente Técnico: S/. 60,000.00 (sesenta mil y 00/100 soles)

- Para la ejecución del proyecto: S/. 8,025,558.19 (ocho millones veinticinco mil quinientos cincuenta y ocho con 19/100 soles) incluidos impuestos de ley. El presente concurso se rige por el sistema de contratación de SUMA ALZADA. Los pagos se realizarán de manera mensual, después de emitida la conformidad del Informe Técnico de Avances, logros y el detalle de Rendición de Gastos correspondiente.

Este valor cubre el integro de los servicios profesionales, las pruebas o ensayos para garantizar la calidad de los servicios, estudios, movilidad, viáticos, emisión de documentos, gastos generales, utilidad, impuestos de ley y cualquier otro costo, gasto o tributo. El monto contratado no estará sujeto a reajuste de precios, no procede el pago por ningún otro concepto adicional. Asimismo, queda establecido que la propuesta de LA ORGANIZACIÓN no podrá ser alterada, modificada o sustituida.

Queda claramente establecido que no es procedente el reconocimiento de mayores gastos generales por ampliaciones de plazo, siendo de responsabilidad de LA ORGANIZACIÓN hacer el seguimiento del trámite de autorización y/o aprobación de los documentos necesarios para PROYECTO con la calidad técnica requerida y a plena Satisfacción del FOSPIBAY.

Los pagos por la ejecución del PROYECTO se efectuarán mensualmente, bajo condición de que se hayan verificado y dado aprobación por parte del FOSPIBAY, a través de los medios indicados en el ANEXO 1 del presente Contrato (Informes), el estricto cumplimiento de las metas señaladas en el Cronograma de Metas incluidas en el mismo ANEXO 1.

  - En concordancia con lo estipulado en la Cláusula Quinta del presente contrato, el FOSPIBAY, dentro de un plazo de diez (10) días hábiles de recibida la opinión técnica favorable de EL FOSPIBAY no haya efectuado observaciones, en tal caso, no procederá el pago hasta que LA ORGANIZACIÓN haya cumplido con levantarlas, luego de lo cual elaborará su Informe de opinión técnica y de procedencia de pago, elevando junto con todos los recaudos al área correspondiente del  FOSPIBAY, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los diez (10) días siguientes.

  - Los pagos se efectuarán de acuerdo al desarrollo de EL PROYECTO, conforme a los montos y plazos establecidos en el presente contrato, menos la amortización del adelanto otorgado, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes establecidos.

  - La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen EL CONSULTOR por la ejecución de la(s) prestación(es) a su cargo.

  - Cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortización parcial de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda a LA ORGANIZACIÓN o al momento de la conformidad de la recepción de la prestación.

  - Los pagos antes indicados, serán efectuados luego de verificar que no existan observaciones o se hayan subsanado las mismas, para lo cual LA ORGANIZACIÓN deberá presentar la factura respectiva, así como informar por escrito los números de cuenta de detracción en el Banco de la Nación y su número de cuenta interbancaria, con documento debidamente suscrito por el representante legal.

  - La contraprestación que derive de los servicios contratados será abonada una vez que EL FOSPIBAY a través del área correspondiente, con la opinión favorable del SUPERVISOR, emita conformidad. Los pagos antes indicados, serán efectuados luego de verificar que no existan observaciones o se hayan subsanado las mismas.

  - Los pagos incluirán todos los impuestos y gravámenes que le son de aplicación. EL FOSPIBAY realizará las retenciones de Ley, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

  - Conceptos que incluye el monto del contrato:

LA ORGANIZACIÓN acepta y declara que los precios ofertados incluyen todo concepto necesario para la completa y correcta ejecución y operación del PROYECTO, que se enumeran sin carácter limitativo como sigue:

    - La operatividad del PROYECTO en su totalidad, consignado en el Expediente Técnico definitivo que sustenta la misma.

    - Lograr la aprobación de la documentación que sea necesaria por parte de las autoridades competentes para la ejecución del PROYECTO.

    - Las actividades de coordinación y seguimiento para la adquisición de los equipos, semovientes y materiales, incluyendo cotizaciones que contempla el PROYECTO.

    - Transporte de la totalidad de los equipos y herramientas de montaje al sitio del proyecto.

    - Insumos y materiales necesarios para completar la ejecución de las actividades para la correcta ejecución del PROYECTO.

    - Cumplir con efectuar una adecuada disposición de residuos sólidos, evitar la contaminación de fuentes de agua y control de material articulado, entre otros, realizando acciones de mitigación inmediatas.

    - Las demás actividades necesarias para la puesta en funcionamiento del PROYECTO y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecución del proyecto, objeto del CONTRATO.

    - LA ORGANIZACIÓN, deja expresa constancia que dentro del monto de su propuesta antes indicado están incluidos todos los conceptos de servicios, materiales, equipos, materiales menores no mencionados en el expediente técnico del CONCURSO, mano de obra, dirección técnica, utilidades.

CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS

En concordancia con lo estipulado en el artículo 26º y 29º respectivamente, del Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY, será necesario emitir hasta dos tipos de garantías:

  - CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

LA ORGANIZACIÓN, se obliga a entregar a favor del FOSPIBAY una Carta Fianza Bancaria, emitida por un banco de categoría A, por el Fiel Cumplimiento del CONTRATO, por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto del CONTRATO previsto para el año que corresponda, con una vigencia de doce (12) meses e incluye el IGV en cada caso. De esta manera, los montos por los que debe emitirse las cartas fianzas, son los que se detallan a continuación:

- Primer año de contrato: S/. 802,555.82 (ochocientos dos mil quinientos cincuenta y cinco con 82/100).

- Segundo año de contrato: S/. 451,731.91 (cuatrocientos cincuenta y un mil setecientos treinta y uno con 91/100).

- Tercer año de contrato: S/. 176,199.49 (ciento setenta y seis mil, ciento noventa y nueve con 49/100).

LA ORGANIZACIÒN a la firma del CONTRATO, entrega a favor de EL FOSPIBAY una Carta Fianza Bancaria NQ. 832597, emitida por el banco XXXXXXXXXXX, por el Fiel Cumplimiento del CONTRATO, por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto del CONTRATO previsto para el primer año, la que asciende a S/. 802,555.82 (ochocientos dos mil quinientos cincuenta y cinco con 82/100) con una vigencia de doce (12) meses.

Esta garantía se renovará anualmente o se emitirá una nueva sobre el monto del CONTRATO que corresponda para el año siguiente y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final del Contrato. La renovación o nueva emisión deberá ser entregada al FOSPIBAY antes de los quince (15) días calendario del vencimiento de la fianza vigente, mientras existan obligaciones pendientes de cumplimiento, de no renovarse dentro de este plazo EL FOSPIBAY podrá solicitar, su ejecución. Dicha Carta Fianza tiene las siguientes características: solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión. Las cartas fianzas podrán presentarse en los modelos de los bancos, pero deberán contener las condiciones mínimas exigibles antes señaladas.

En el caso de adicionales o deductivos que modifiquen el monto del contrato, de acuerdo a lo señalado en la cláusula quinta, LA ORGANIZACIÓN deberá ampliar o reducir proporcionalmente la garantía otorgada, en su defecto podrá ejecutarlos como contraprestación, sin la presentación de garantías por los adicionales aprobados, siempre que el pago de los mismos sea cancelado en la liquidación del contrato previamente aprobada por el FOSPIBAY.

La devolución de esta garantía se realizará, previa solicitud de LA ORGANIZACIÓN, dentro de los quince (15) días calendarios luego de aprobada y consentida la Liquidación Final del CONTRATO. En caso que la Liquidación Final del CONTRATO arroje saldos a favor de EL CONTRATISTA, este plazo puede ser acortado, siempre que demuestre haber cumplido con todas las prestaciones a las que se ha obligado en virtud del CONTRATO.

  - CARTA FIANZA POR ADELANTO

LA ORGANIZACIÓN podrá requerir un adelanto de efectivo, que en ningún caso deberá exceder un monto superior al treinta por ciento {30%) del monto pactado como contraprestación en este CONTRATO por el año de ejecución. Para tal efecto, este deberá entregar una Carta Fianza a favor del FOSPIBAY por el mismo monto. El referido adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales a cada uno de los pagos correspondientes a las aprobaciones de los informes previstos en el CONTRATO en el mismo año por el cual se otorgó el adelanto.

Para cumplir con lo indicado, LA ORGANIZACIÓN deberá entregar a EL FOSPIBAY, en la oportunidad en la que lo solicite, una carta fianza, extendida en las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusión y de realización automática a sólo requerimiento por carta notarial para su pago o ejecución, por el íntegro del adelanto y valida por el plazo de tres meses.

Esta carta fianza deberá ser presentada en el plazo indicado y renovada trimestralmente y a costo

de LA ORGANIZACIÓN por los saldos pendientes de amortización del adelanto, hasta la amortización total, bajo responsabilidad de LA ORGANIZACIÓN, la misma que podrá ser ejecutada cuando no se cumpla con su renovación con anterioridad a los quince {15) días calendario de su vigencia mientras existan saldos por amortizar. EL FOSPIBAY podrá solicitar su ejecución sin previo aviso.

Adicionalmente, para hacer cobro del adelanto, se adjuntará al comprobante de pago emitido por

LA ORGANIZACIÓN por el monto del adelanto, incluido el I.G.V., el documento de autorización de transferencia indicando el código de interbancario de la cuenta de LA ORGANIZACIÓN y Banco al que se debe efectuar la transferencia, debidamente suscrita por el representante legal y/o apoderados, según corresponda.

Cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortización parcial de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda a LA ORGANIZACIÓN o al momento de la conformidad de la recepción de la prestación.

El incumplimiento de la renovación de la garantía de adelanto, dará lugar a la retención de todo pago.

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÒN

LA ORGANIZACIÒN, además de las otras obligaciones establecidas en el CONTRATO, y los lineamientos técnicos establecidas en los términos de referencia, asume las siguientes obligaciones:

  - Cumplir con todas las actividades necesarias para ejecutar el proyecto: PROYECTO "SEC YURAC”, a plena satisfacción de EL FOSPIBAY, de acuerdo con las estipulaciones del presente CONTRATO, el Expediente Técnico, las BASES y su Propuesta Técnica, que permita cumplir el objeto del CONTRATO.

  - Ejecutar EL PROYECTO conforme a las actividades, plazos y estipulaciones contenidos en el Expediente Técnico, que debidamente suscrito por las PARTES forma parte integrante del presente contrato.

  - Respetar y cumplir la normatividad del sector para la ejecución del proyecto.

  - Deberá incluir en los informes a presentar un detalle de los resultados obtenidos.

  - Informar de las actividades a realizarse al FOSPIBAY, con su respectiva planificación y evaluación, con la debida anticipación.

  - Informar al FOSPIBAY sobre el sustento y ejecución de actividades correspondientes a la contrapartida de socios, que ha sido parte del Expediente Técnico aprobado.

  - Cumplir con la puntual entrega de los respectivos Informes de sus actividades al FOSPIBAY con la diligencia debida.

  - Deberá absolver cualquier consulta, aclaración y/o modificación que el FOSPIBAY y/o la UGEL Sechura que pueda realizar sobre y durante la ejecución del PROYECTO. Esto implica la obligación de subsanar, sin costo alguno para EL FOSPIBAY, aquellos servicios defectuosos e imputables a él, siendo responsable por los errores u omisiones y sus consecuencias, cometidas por él durante la prestación de los servicios materia del CONTRATO.

  - Cumplir con la ejecución del PROYECTO, a plena satisfacción el FOSPIBAY, de acuerdo con las estipulaciones del presente CONTRATO, su Proyecto Técnico, y la normativa y los parámetros del Ministerio de Educación que resulten aplicables al momento de la firma del presente contrato y los que, eventualmente, los reemplacen.

  - Realizar las gestiones ante las autoridades competentes, para obtener los permisos y autorizaciones que sean necesarias para la ejecución de EL PROYECTO, lo cual está incluido en el monto de la contratación y por lo tanto no generará el reconocimiento de montos adicionales para LA ORGANIZACIÓN.

  - Es responsable por la calidad ofrecida, así como por el dolo o culpa en la ejecución de los servicios ofertados. Para la ejecución del servicio, en todo momento LA ORGANIZACIÓN velará por el fiel cumplimiento por parte de los especialistas que contrate para la ejecución de EL PROYECTO, se ciñan a los estándares de calidad que exigen los parámetros educativos aplicables y al cumplimiento estricto los lineamientos técnicos establecidas. Es decir, LA ORGANIZACIÓN es única y directa responsable de la adecuada ejecución de EL PROYECTO, no pudiendo tratar de eludir cualquier responsabilidad legal que surgiese por la ejecución de EL PROYECTO en forma inexacta o con errores o por no poder acreditar suficientemente el cumplimiento de las metas mensuales señaladas.

  - Se obliga a suministrar el equipo, materiales, así como personal exigible, de acuerdo a lo solicitado en las BASES y a su Propuesta, así como todo lo necesario para la conclusión satisfactoria del proyecto.

  - Compromiso de Emplear Personal de Reconocida Capacidad Técnica y Experiencia.

Para los efectos de la ejecución del proyecto materia del presente CONTRATO, LA ORGANIZACIÓN se compromete a emplear personal de reconocida capacidad técnica y experiencia.

Asimismo, LA ORGANIZACIÓN debe dar cumplimiento al compromiso de que el cien por ciento (100%) de su personal no calificado sea residente de la misma localidad, provincia o provincias colindantes al lugar de ejecución. LA ORGANIZACIÓN elaborará formato que facilite identificar el cumplimiento, además de ello LA ORGANIZACIÓN está en la obligación de efectuar los pagos a todo el personal a su cargo dentro del plazo y el modo correspondiente.

  - Coordinador del proyecto.

El Coordinador, será propuesto por LA ORGANIZACIÓN, siendo responsable de la dirección técnica de la ejecución del proyecto y como tal deberá estar permanentemente en el ámbito del proyecto. Las decisiones aceptadas por el referido profesional tendrán validez, no pudiendo ser enervadas por otra persona o autoridad propia de LA ORGANIZACIÓN.

  - Reemplazo de Personal

Queda acordado que cualquier reemplazo de personal que efectúe LA ORGANIZACIÓN, deberá contar previamente con la aprobación de EL FOSPIBAY, sin perjuicio del derecho de la misma de solicitar la sustitución del personal que a su juicio resulte incompetente.

El Coordinador podrá ser sustituido a propuesta de LA ORGANIZACIÓN previa autorización de EL FOSPIBAY; para ello, el reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. Este reemplazo no podrá ser realizado por ninguna razón durante los primeros treinta (30) días calendario del servicio, de lo contrario se impondrá indefectiblemente el descuento correspondiente, de acuerdo al cuadro establecido en el numeral

La mencionada sustitución de personal o la demora en la aprobación que deberá efectuar EL FOSPIBAY, no podrán ser invocadas por LA ORGANIZACIÓN como causal de ampliación de plazo.

  - Es responsable del traslado de su personal al lugar donde se ejecuta el PROYECTO y cualquier otra movilización que deba realizar dicho personal, para el cumplimiento de sus obligaciones. Todo el personal designado para el proyecto estará a tiempo completo en la zona donde se ejecutará el objeto del contrato debiendo estos y/o este realizar sus obligaciones. Asimismo, los coordinadores del proyecto deben permanecer a tiempo completo en las actividades designadas al proyecto cuyo personal deberá estar a completa exclusividad al desarrollo del objeto del contrato por lo tanto la persona y el (los) coordinador (es) no podrán realizar otras acciones o intervenciones de otros proyectos de LA ORGANIZACIÓN.

  - Custodia de los Materiales, Equipos y Trabajos Terminados

LA ORGANIZACIÓN custodiará todos los materiales, equipos y todo trabajo terminado o no terminado hasta la Recepción del proyecto por EL FOSPIBAY.

  - Respetar y cumplir las indicaciones o instrucciones, verbales o escritas que le sean proporcionadas por el FOSPIBAY y el SUPERVISOR.

  - No ceder, ni traspasar total o parcialmente los derechos que adquiere ni las obligaciones que asume en virtud de la suscripción del CONTRATO.

  - Asumir los gastos de su personal sobre cualquier accidente que se presente u otros vinculados a su estadía en el lugar del Proyecto y en general en relación a la ejecución de sus obligaciones contractuales.

  - Abonar por su cuenta todos los impuestos y contribuciones que le correspondan por la ejecución del servicio contratado, de acuerdo a ley.

  - Asumir la obligación de asegurar, a su costo, al personal asignado a los servicios materia del CONTRATO contra todo tipo de riesgos, incluyendo accidentes, seguro de vida, responsabilidad civil entre otros, siendo de su exclusiva responsabilidad y cargo el pago de las primas respectivas, así como de los deducibles y coaseguros respectivos.

  - Mantener libre de responsabilidad a EL FOSPIBAY contra cualquier daño, reclamo, acción legal, daños personales, incluyendo muerte, daños a propiedad de terceros, entre otros, derivados de las actividades realizadas por su personal, LA ORGANIZACIÓN por su propia cuenta asumirá todos los gastos y costos, incluyendo honorarios de abogados que resultasen como consecuencia de las acciones aquí indicadas.

  - Asumir las obligaciones legales, sean estas laborales, tributarias o contractuales, convenidas con el personal asignado al servicio, al personal propio, asociado o contratado para la ejecución del CONTRATO, declarando expresamente que EL FOSPIBAY no será responsable de cualquier reclamo laboral, contractual, tributario y/o previsional relacionado con dicho personal por no tener vinculación legal alguna con aquellos.

  - Mantener la confidencialidad acerca de toda la información obtenida como consecuencia directa o indirecta del CONTRATO, la cual no podrá ser divulgada a terceros sin la autorización escrita de EL FOSPIBAY. La obligación de confidencialidad se mantendrá vigente y deberá ser observada por LA ORGANIZACIÓN hasta por el plazo de dos {02) años contado a partir de la fecha de terminación del CONTRATO.

  - Las demás actividades necesarias, que sin estar enunciadas expresamente sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato.

  - Se compromete a la suscripción de un Convenio Interinstitucional Tripartito con el FOSPIBAY y la UGEL-Sechura, con el fin de articular esfuerzos entre LAS PARTES para establecer una alianza y generar mecanismos de cooperación para desarrollar acciones conjuntas de manera coordinada y articulada, en el marco de sus respectivas competencias, orientadas a la ejecución de EL PROYECTO, que permitirá dar una mayor institucionalidad local a nivel de los estamentos del Ministerio de Educación.

  - Se obliga a privilegiar la marca FOSPIBAY a lo largo de toda la ejecución de EL PROYECTO en de todas las actividades relacionadas al presente Proyecto.

  - Mantener la confidencialidad acerca de toda la información obtenida como consecuencia directa o indirecta de este contrato, la cual no podrá ser divulgada a terceros sin la autorización de EL FOSPIBAY dada por escrito. La obligación de confidencialidad se mantendrá vigente y deberá ser observada por LA ORGANIZACIÓN hasta por el plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de terminación de este CONTRATO.

  - Se compromete a resolver y absolver, cualquier observación que presente EL FOSPIBAY, durante un plazo de siete (7) años contados a partir de la fecha del Acta de Recepción del proyecto.

  - No podrá Ceder, Transferir o Subrogar el CONTRATO. LA ORGANIZACIÓN, bajo ningún título, podrá ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente el presente CONTRATO, los trabajos ni los pagos relativos a la ejecución del PROYECTO.

  - LA ORGANIZACIÓN deberá, asimismo, cumplir las demás obligaciones y responsabilidades que se establecen en el presente CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL FOSPIBAY

EL FOSPIBAY tendrá las siguientes obligaciones y responsabilidades específicas:

  - Designar un Administrador del CONTRATO, quien verificará que se cumplan puntualmente todas las obligaciones que recíprocamente se deben las PARTES; teniendo autoridad para dar las órdenes de trabajo e instrucciones para la correcta ejecución del objeto del CONTRATO.

  - Designar un Supervisor de PROYECTO, quien verificará que se cumplan puntualmente todas las actividades necesarias para ejecutar el proyecto de conformidad con el Expediente Técnico.

  - Instruir al área correspondiente para efectuar los desembolsos de dinero según las condiciones del CONTRATO.

  - Entregar a LA ORGANIZACIÓN copia de la información existente en poder de EL FOSPIBAY y que fuere necesario para la realización del proyecto.

  - EL FOSPIBAY, otorgará la conformidad del servicio y a la culminación de sus servicios, entregará a LA ORGANIZACIÓN una Constancia por la prestación de dichos servicios.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

  - Conforme al artículo 1315° del Código Civil, Caso Fortuito o Fuerza Mayor es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

  - Producidos los acontecimientos mencionados en el numeral anterior, la parte afectada deberá notificar inmediatamente y por escrito a la otra informándole de la ocurrencia del hecho con la acreditación correspondiente, e indicando la obligación contractual que se vería afectada.

Las PARTES podrán acordar la suspensión de la obligación que se vería afectada hasta por el plazo de quince (15) días calendario, el que podrá ser prorrogado una o más veces de mutuo acuerdo, considerando la naturaleza y la gravedad de dicha situación.

  - Sin perjuicio de lo expresado en el numeral anterior, la parte afectada se obliga a continuar ejecutando las obligaciones contractuales que no se verían afectadas por la ocurrencia de la causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Asimismo, la parte afectada se obliga a adoptar las medidas que estuvieren a su alcance para mitigar los efectos derivados de la causa de fuerza mayor o caso fortuito.

  - EL FOSPIBAY se reserva el derecho de resolver el CONTRATO de manera automática, si a su solo criterio estimare que la obligación afectada por la ocurrencia de un hecho calificado como caso fortuito o fuerza mayor, determina la no consecución de los plazos, objetivos o metas previstas en el presente CONTRATO, sin perjuicio de las acciones legales que pudiera ejercer y de demandar los daños y perjuicios ocasionados por LA ORGANIZACIÓN.

  - Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso por causa de caso fortuito o fuerza mayor.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: FACULTADES DEL FOSPIBAY

Las partes acuerdan que EL FOSPIBAY podrá requerir los informes adicionales de avance que considere pertinentes y los que, en general, por la naturaleza de los servicios contratados, resulten necesarios para la debida documentación de la ejecución de la prestación a cargo de LA ORGANIZACIÓN, encontrándose éste en la obligación de cumplir oportunamente con la entrega de dichos informes.

EL FOSPIBAY supervisará, la ejecución del Proyecto, de acuerdo al contrato y la metodología y cronogramas establecidos, a través de personal propio o de terceros, para lo cual efectuará las acciones que considere conveniente y en el momento que lo considere oportuno.

Las comunicaciones con LA ORGANIZACIÒN podrán efectuarse vía correo electrónico, no pudiendo alegar la no, recepción de los correos electrónicos que le hubiere remitido la Supervisión, el FOSPIBAY, bastando la copia impresa del mensaje enviado para acreditar las notificaciones a su correo electrónico XXXXXXXXXXX, no requiriéndose confirmación de lectura o recepción del mensaje, el mismo que tiene el valor del cargo que muestra la fecha de recepción.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

  - A LA ORGANIZACIÓN, le podrán ser aplicadas las penalidades que se indican en el numeral 14.3, en los casos de incumplimiento de sus obligaciones en las actividades desarrolladas que le sea imputable a LA ORGANIZACIÓN y para acreditarse bastará simplemente el informe presentado en tal sentido por EL FOSPIBAY.

  - La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del CONTRATO hasta alcanzar como máximo, el diez por ciento (10%) del monto total contractual, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote o el que correspondiera que debió ejecutarse.

  - En el caso de darse retraso injustificado en las prestaciones de las actividades u obligaciones contractuales las penalidades se regirán por lo señalado en el siguiente cuadro.

| N° | Acciones a penalizar | Monto penalizado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atraso en la entrega de informes mensuales, anuales, especiales o solicitados por el FOSPIBAY. | 1/100 del Monto Mensual por día de retraso |
| 2 | Incumplimiento en las acciones, procedimientos, rutas metodológicas, propuestas técnicas, etc., contenidas en el Plan Operativo Anual (POA) y sin aprobación del FOSPIBAY. | 1/100 del Monto Mensual por acción incumplida |
| 3 | Incumplimiento de los planes de trabajo de las actividades en relación con el presupuesto designado por acción y con falta de calidad en el servicio (material, refrigerios, alquiler de locales, movilidad, traslados de beneficiarios, etc.) | 3/1000 del Monto Mensual por acción incumplida |
| 4 | Designar a personal de entidades públicas para trabajar en acciones del Proyecto (en horas de trabajo) | 3/1000 del Monto Mensual por cada personal designado |
| 5 | Personal del Proyecto realizando acciones en otras intervenciones de la ejecutora. | 1/100 del Monto Mensual |
| 6 | Incumplimiento de favorecer la marca FOSPIBAY en todas las acciones del Proyecto | 2/100 del Monto Mensual por cada incumplimiento |
| 7 | Contratar consultores o personal par a el Proyecto, sin realizar convocatoria interna y sin invitar a FOSPIBAY a ser parte del comité de selección. | 2/100 del Monto Mensual por incumplimiento |
| 8 | Falta de información a FOSPIBAY sobre acciones del Proyecto. | 1/100 del Monto Mensual |
| 9 | Atraso en el cumplimiento de las 1/100 del Monto recomendaciones o ajustes realizadas por el FOSPIBAY | 1/100 del Monto Mensual |
| 10 | No actuar de manera diligentemente ante el 3/100 del Monto FOSPIBAY y/o ante las entidades beneficiarias. Mensual Asimismo, omita o se rehusé por dolo o por culpa informar al FOSPIBAY de sus actuaciones propias del desarrollo del objeto del contrato. | 1/100 del Monto Mensual |

  - Las penalidades se cobrarán efectuando descuentos en los pagos correspondientes, según cláusula séptima del CONTRATO, del pago final o de la liquidación final, o si fuera insuficiente se cobrará con cargo a la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, sin perjuicio de que se exija el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran producirse, mediante la acción legal correspondiente.

  - En caso que se llegase a cumplir el monto máximo de la penalidad (10%), EL FOSPIBAY podrá resolver el CONTRATO por incumplimiento, bastando para ello una comunicación notarial a LA ORGANIZACIÓN, en cuyo caso, el CONTRATO quedará resuelto en forma automática.

  - Sin perjuicio de lo antes indicado, EL FOSPIBAY podrá resolver el CONTRATO por incumplimiento de alguna obligación de LA ORGANIZACIÓN, si previamente ha requerido el cumplimiento de la misma mediante Carta Notarial. LA ORGANIZACIÓN, deberá cumplir su obligación dentro del plazo de diez (10) días calendarios. Si vencido dicho plazo el incumplimiento persistiera, EL FOSPIBAY podrá resolver el CONTRATO. La resolución se formalizará a través de la recepción de la Carta Notarial respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD

  - Toda información proporcionada por El FOSPIBAY o a la que LA ORGANIZACIÓN haya tenido acceso bajo cualquier modalidad se considerará confidencial y sólo podrá ser revelada a terceros si es que el titular de la misma presta su expresa conformidad por escrito. En todo caso, LA ORGANIZACIÓN asume total y exclusiva responsabilidad por actos propios y de cualquiera de sus dependientes, en relación con la violación de este deber de confidencialidad.

  - No se considerará como información confidencial, y en consecuencia LA ORGANIZACIÓN no asumirá las obligaciones a que se refiere el numeral 15.1 precedente en relación a:

- Aquella información o documentación que al tiempo de ser revelada estuviera legítimamente a disposición del público en general sin que medie violación de las obligaciones de confidencialidad asumidas.

- Aquella información que LA ORGANIZACIÓN haya adquirido legítimamente de terceros sin que al tiempo de ser revelada haya mediado violación de las obligaciones de confidencialidad asumidas.

- Aquella información que LA ORGANIZACIÓN haya adquirido o desarrollado de manera independiente sin que al tiempo de ser revelada haya mediado violación de las obligaciones de confidencialidad asumidas.

  - La prohibición referida en el acápite 12.1 permanecerá vigente aún luego de concluido el plazo de vigencia del presente contrato, hasta por un período de dos (02) años.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

  - Las PARTES podrán resolver el CONTRATO por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, que impidan la ejecución de la obligación o determine su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el artículo 1315º del Código Civil.

  - De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1430º del Código Civil, el presente contrato podrá ser resuelto unilateralmente por EL FOSPIBAY en cualquier momento, en los casos siguientes:

      - Si LA ORGANIZACIÓN hubiere divulgado, bajo cualquier modalidad, directa o indirectamente, cualquier tipo de información confidencial en relación con las actividades o proyectos de EL FOSPIBAY.

      - Si LA ORGANIZACIÓN incumple con las obligaciones establecidas en el presente contrato.

  - Del mismo modo, LA ORGANIZACIÓN podrá resolver el presente contrato, ante un incumplimiento por parte del FOSPIBAY, en la ejecución de los pagos a su cargo, en los términos previstos en el presente documento.

  - Sin perjuicio de lo expuesto, FOSPIBAY podrá resolver de modo unilateral el presente contrato mediante una comunicación notarial cursada con quince (15) días naturales de anticipación a PRISMA. En caso EL FOSPIBAY decida resolver el presente contrato sin expresión de causa, se encuentra obligada a pagar a LA ORGANIZACIÓN los montos correspondientes a los bienes entregados y/o a los servicios que hasta ese momento hayan sido ejecutados.

  - Las partes acuerdan que en caso se resuelva el presente contrato conforme con lo establecido en la presente cláusula, y LA ORGANIZACIÓN hubiera recibido un monto mayor al de los bienes entregados y/o servicios ejecutados, éste deberá proceder a restituir a EL FOSPIBAY los recursos no utilizados en la ejecución del PROYECTO.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES

LA ORGANIZACIÓN deberá presentar sus Informes en dos originales y una copia, a EL FOSPIBAY, con el contenido mínimo detallado en el ANEXO 01, en la calidad y cantidad concordante con su propuesta y los parámetros requerido por la UGEL - Sechura, de acuerdo con los plazos establecidos en el presente CONTRATO. EL FOSPIBAY, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de recibida la opinión técnica favorable del Supervisor, emitirá su informe de conformidad, siempre y cuando EL FOSPIBAY, no ha efectuado observaciones, en tal caso no procederá el pago hasta que LA ORGANIZACIÓN haya cumplido con levantarlas, luego de lo cual elaborará su Informe de opinión técnica y de procedencia de pago, elevando junto con todos los recaudos al área correspondiente del FOSPIBAY, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los diez (10) días siguientes.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SUPERVISIÓN

  - El control de la ejecución del PROYECTO estará a cargo del SUPERVISOR, quien será designado por EL FOSPIBAY, sin perjuicio del control e inspección que pueda ejercer directamente EL FOSPIBAY.

  - LA ORGANIZACIÓN se compromete a dar todas las facilidades necesarias para la Inspección y Supervisión del PROYECTO, permitiendo que, en cualquier momento, puedan hacerse las visitas, constataciones y controles.

  - LA ORGANIZACIÓN deberá someterse al control del SUPERVISOR, en todo lo concerniente al personal del PROYECTO, aspecto técnico, económico, administrativo de la ejecución. En tal virtud, LA ORGANIZACIÓN aceptará las instrucciones, órdenes e indicaciones dadas por EL SUPERVISOR con relación a la buena ejecución de los trabajos, calidad de los insumos y materiales utilizados y la suficiencia y eficiencia del personal y equipo para el desarrollo del PROYECTO.

  - EL SUPERVISOR deberá verificar el cumplimiento de LA ORGANIZACIÓN con respecto a las normas legales vigentes, sus obligaciones laborales, y condiciones de seguridad en el proyecto y de todo el personal asignado a la misma.

  - El FOSPIBAY ejercerá una permanente supervisión respecto a la ejecución del objeto del presente CONTRATO y está facultado para inspeccionar la forma como se está brindando el servicio, el cumplimiento del CONTRATO y comprobar si se ajusta a las especificaciones proporcionadas.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: ANEXOS DEL CONTRATO

Forman parte del CONTRATO los siguientes documentos:

  - Reglamento de contrataciones de la Asociación Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar aprobada en sesión de consejo directivo del 06 de agosto de 2014, publicado en la página web; http:ljwww.fospibay.com

  - La propuesta de Proyecto Técnico presentada por LA ORGANIZACIÓN al FOSPIBAY.

  - ANEXOS:

Anexo 01: CONTENIDOS MÍNIMO DE LOS INFORMES MENSUALES

Anexo 02: INFORMES ESPECIALES

Anexo 03: INFORME FINAL DE PROYECTO (LIQUIDACION DE PROYECTO)

Anexo 04: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SELECCIONADAS

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DE LA CLÁUSULA ARBITRAL

  - Todas las controversias que pudieran suscitarse entre las PARTES motivo del cumplimiento, ejecución e interpretación del presente CONTRATO serán resueltas en lo posible por trato directo entre las PARTES y sus representantes, conforme a las reglas de la buena fe y la común intención de las PARTES.

  - De no llegar a ningún acuerdo tanto EL FOSPIBAY como el CONTRATISTA, acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja o se relacione con la ejecución y/o interpretación del presente CONTRATO, será resuelta de manera definitiva mediante arbitraje de derecho conforme al procedimiento previsto en el Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje.

  - El arbitraje, en concordancia con lo estipulado por el Artículo 47° del Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY, será resuelto por un tribunal arbitral, el mismo que deberá estar conformado por tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro y los dos árbitros así nombrados nombrarán al tercero, quien presidirá el tribunal arbitral, a falta de acuerdo en la designación de los mismos y ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, la misma será solicitada al Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio de Piura.

  - El laudo arbitral emitido obligará a las PARTES y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier Instancia administrativa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

  - El CONTRATO y todas las obligaciones contenidas en él, se regirán por la legislación de la República del Perú.

  - Para todos los efectos derivados de la ejecución del CONTRATO, las PARTES señalan los domicilios que se indican en la introducción del CONTRATO.

La parte que desee cambiar de domicilio o de correo electrónico comunicará por escrito a la otra en un plazo mínimo de siete (7) días hábiles, en caso contrario se tendrán por bien hechas las comunicaciones

cursadas al domicilio o correo aquí señalados.

Se suscribe el CONTRATO, en tres (03) ejemplares del mismo valor, en Sechura a los XXXXXXXXXX.

| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Representante Legal DNI Nº XXXXXXX | POR EL FOSPIBAY ING. SEGUNDO EDUARDO REUSCHE CASTILLO GERENTE GENERAL |
| --- | --- |

## ANEXO 18: ESQUEMA MÍNIMO DE EXPEDIENTE TÉCNICO

CAPITULO l. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.2. FICHA TÉCNICA DE DEL EQUIPO CONSULTOR RESPONSABLE

1.3. INFORMACIÓN FINANCIERA

1.3.1. MONTO PRESUPUESTAD0

1.3.2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

1.5. ORGANISMO EJECUTOR

1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN

1.7. POBLACIÓN PARTICIPANTE DEL PROYECTO

1.8. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

1.8.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

1.8.2. ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

Recursos humanos

Recursos materiales

Recursos financieros

Cronograma de actividades

Plan de trabajo de actividades por año

Diagrama de Gant

CAPITULO II. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1. ANTECEDENTES

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

Propósito

2.4. UBICACIÓN DEL PROYECTO

2.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECT0

2.5.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

2.5.2. PROBLEMÁTICA PRIORIZADA

2.5.3. CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

2.5.4. ÁRBOL DE PROBLEMAS

2.5.5. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE LA ÓBLACVIÓN BENEFICIARIA

2.5.6. ÁRBOL DE OBJETIVOS

2.5.7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

2.5.8. ESTUDIO DE LINEA BASE DEL PROYECT0

2.5.9. DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL PROYECT0

COMPONENTE Nº 1

COMPONENTE Nº 2.

COMPONENTE Nº 3.

COMPONENTE Nº 4

COMPONENTE Nº 5.

COMPONENTE Nº 6.

CAPITULO III. METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN

3.1. PROCESOS DE INICIO

3.2. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

3.3. PROCESOS DE EJECUCIÓN: (ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN)

3.3.1. PROPUESTA TÉCNICA

Enfoque

Políticas locales, regionales y nacionales

3.3.2. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

3.3.3. POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.4. OPERATIVIDAD DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO

3.3.5. ASPECTOS A IMPLEMENTAR EN LA OPERATIVIDAD DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO

3.3.6. PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES A IMPLEMENTAR:

3.3.7. GESTIÓN DEL PROYECTO

3.4. PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

3.5. PROCESOS DE CIERRE DEL PROYECTO

3.5.1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO

3.5.2. LIQUIDACIÓN TECNICO - FINANCIERA DEL PROYECTO

CAPITULO IV. SUSTENTO DE METRADOS

4.1. SUSTENTO DE METRADOS

CAPITULO V. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

5.1. RESUMEN DE PRESUPUESTO

5.3. PRESUPUESTO COMPONENTE 1

5.4. PRESUPUESTO COMPONENTE 2

5.5. PRESUPUESTO COMPONENTE 3

5.6. PRESUPUESTO COMPONENTE 1

5.7. PRESUPUESTO COMPONENTE 2

5.8. PRESUPUESTO COMPONENTE 3

5.9. PRESUPUESTO DEL COMPONENTE DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS

CAPÍTULO VI. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

6.1. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS COMPONENTE 1

6.2. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS COMPONENTE 2

6.3. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS COMPONENTE 3

6.4. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS COMPONENTE 4

6.5. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS COMPONENTE 5

6.6. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS COMPONENTE 6

6.7. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS COMPONENTE DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS

CAPITULO VII. RELACIÓN DE RECURSOS E INSUMOS

7.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

7.2. PRESUPUESTO ANALÍTICO COSTOS DIRECTOS

7.3. PRESUPUESTO ANALÍTICO GASTOS GENERALES

CAPITULO VIII. ESPECIFICACIONES TECNICAS

8.1. ANTECEDENTES

8.2. MARCO LEGAL

8.3. MÉTODOS Y UNIDADES DE MEDIDA

8.4. GESTIÓN DEL PROYECTO:

8.4.1. DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Organigrama del proyecto

8.4.2. DESEMPEÑO DEL PERSONAL

8.5. ESTUDIO DE LÍNEA BASE DEL PROYECTO

8.6. DISEÑO DE LA PROPUESTA TÉCNICA

8.6.1. PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

8.7. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO

8.7.1. COMPONENTE 1

8.7.2. COMPONENTE 2.

8.7.3. COMPONENTE 3

8.7.4. COMPONENTE 4

8.7.5. COMPONENTE 5

3.8.6. COMPONENTE 6

CAPITULO IX. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

9.1. PROGRAMACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

9.2. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

ANEXOS

ANEXO 1

PLANES DE CAPACITACIÓN

ANEXO 2

IIEE seleccionadas y criterios de selección

ANEXO 3

LISTAS DE ASISTENCIA A REUNIONES Y VISITAS DE COORDINACIÓN

ANEXO 4

FOTOGRAFÍAS DE REUNIONES Y VISITAS DE COORDINACIÓN

### ANEXO N°19

### CONTENIDOS MÍNIMO DE LOS INFORMES MENSUALES

PROYECTO: PROYECTO "SEC YURAC”

El Informe mensual debe contener cómo mínimo lo siguiente (el mismo que es enunciativo más no

limitativo y dependerá de las actividades a desarrollar en cada período):

l. DATOS GENERALES:

1.1. Antecedentes

1.1.1. Denominación del contrato

1.1.2. Financiamiento

1.1.3. Monto del valor adjudicado

1.1.4. Documentos emitidos y recibidos

1.2. Ubicación

1.3. Descripción de EL PROYECTO

1.4. Entidad contratante

1.5. Consultor

1.6. Supervisor

1.7. Periodo del informe

2. INFORME EN RELACION AL CONSULTOR

2.1. Estado situacional del consultor.

2.1.1. Monto del adelanto directo

2.1.2. Fecha del adelanto otorgado

2.1.3. Fecha inicio plazo contractual

2.1.4. Plazo de ejecución

2.1.5. Fecha término contractual

2.1.6. Fecha reprogramada de término

2.1.7. Vigencia de la carta fianza de fiel cumplimiento

2.1.8. Vigencia de la cata fianza por adelanto directo

2.1.9. Presupuesto adicional -Adenda

2.1.10. Presupuesto deductivo -Adenda

2.1.11. Porcentaje de incidencia de adicionales y deductivos

2.1.12. Ampliaciones de plazo

2.1.13. Calendario valorizado de avance de EL PROYECTO

2.1.14. Controversias: planteamiento de las partes

2.2. Organización del consultor

2.2.1. Personal profesional asignado al servicio y su ubicación.

2.2.2. Personal técnico

2.3. Trabajos efectuados durante el periodo del informe y estado de avance del servicio con

fotografías en formato digital e impreso

2.3.1. Estado de avance del proyecto (% por resultados)

2.3.1.1. Estado de avance del proyecto

- Análisis y reporte de información cualitativa y cuantitativa.

- Actividades y tareas realizadas

- Logros Alcanzados

- Dificultades

- Productos

- Valorización del avance

2.3.2. Comentarios y sugerencias al avance

2.4. Amortizaciones de los adelantos

2.5. Modificaciones del proyecto

2.6. Actividades a desarrollar en el siguiente mes

2.7. Conclusiones

2.8. Recomendaciones y propuestas de modificación.

2.9. Documentos que sustenten la ejecución de las actividades realizadas en el período informado, las que sin ser limitativas, podrían ser: línea de base, diagnóstico de capacidades docentes, registro periodísticos de avance, etc.

2.10. ANEXOS:

- Control de asistencia a los talleres/reuniones, debidamente suscrito por los participantes, con la participación de al menos un representante de la UGEL - Sechura.

- Registro fotográfico.

- Registro en videos y filmaciones

- Actas de las sesiones/reuniones de asistencia técnica

- Fichas de monitoreo.

- Fichas de acompañamiento aplicadas firmadas por el Director (o quien haga sus veces), el profesor acompañado y el acompañante, refrendado por el Director de Gestión Pedagógica

- de la UGEL- Sechura.

- Fichas de visitas realizadas, debidamente firmadas por el Director (o quien haga sus veces).

- Actas de reuniones de padre de familia, debidamente firmadas por los asistentes.

### ANEXO N°20

### INFORMES ESPECIALES

- Informes requeridos por EL FOSPIBAY: Existen informes específicos que requiere EL FOSPIBAY que versa sobre temas como el estado situacional del proyecto, flujos de caja en concordancia con el calendario de desembolsos previstos, modificaciones o propuestas al proyecto contractual, entre otros.

- Informes contractuales: En este rubro son los informes sobre asuntos que requieren pronunciamiento del FOSPIBAY a través de un expediente técnico (ampliaciones de plazo, presupuestos adicionales y/o deductivos, etc.) y que deben de generarse dentro del plazo contractual estipulado.

- Informe preliminar para recepción del proyecto (verificación de la correcta terminación de la ejecución del proyecto) El supervisor en un plazo no mayor a siete (7) días posteriores a la anotación en el cuaderno del proyecto por LA ORGANIZACIÓN sobre la fecha de culminación del proyecto, presentará un informe ratificando o no la indicado por el Coordinador sobre los alcances de la conclusión del proyecto; es decir, se informará si existen observaciones a aspectos pendientes de cumplimiento.

### ANEXO N°21

### INFORME FINAL DE PROYECTO (LIQUIDACION DE PROYECTO)

El informe final DEL PROYECTO debe entregarse en original y dos copias y debe contener principalmente los siguientes aspectos para determinar el costo final del mismo y las actividades ejecutadas, para cuyo efecto el informe debe contener principalmente los siguientes aspectos, en forma enumerativa pero no limitativa:

- Información general del proyecto

  - Antecedentes

  - Descripción de las actividades

    - Proyecto original

    - Metas programadas

    - Metas ejecutadas

  - Especificaciones técnicas

  - Presupuestos

  - Actas de reunión

  - Documentación cursada

  - Acta de recepción de proyecto

  - Certificados de no adeudos

  - Cartas fianza

- Informe de liquidación Técnico-Financiera del proyecto

  - Valor referencial

  - Presupuesto contractual

  - Calendario de ejecución

  - Calendario contractual

  - Calendario final

  - Metrados finales

    - Resumen de metrados valorizados

      - Contractual

  - Valorizaciones tramitadas o autorizadas

    - Valorizaciones contrato principal

  - Resumen valorizaciones contrato principal

  - Resumen de pagos efectuados por la FOSPIBAY al contratista

  - Liquidación de proyecto

- Revisión de la memoria descriptiva valorizada

- Conclusiones

- Recomendaciones

- Anexos

  - Anexo 1: Panel fotográfico en formato digital e impreso

  - Anexo 2: Video del proceso de ejecución del proyecto

### ANEXO N°22

### RELACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SELECCIONADAS

IIEE SELECCIONADAS

| Instituciones Educativas del nivel inicial (Censo Educativo 2022) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . ' . |  |  |  |  |  |  |
| N° | Código modular | Nombre | Alumnos | Docentes |  |  |
| 1 | 259879 | 017 Sor Ana de Los Ángeles | 128 | 6 |  |  |
| 2 | 572321 | 22 | 25 | 2 |  |  |
| 3 | 536284 | 34 | 33 | 2 |  |  |
| 4 | 535682 | 35 | 35 | 3 |  |  |
| 5 | 572354 | 36 | 69 | 3 |  |  |
| 6 | 614271 | 74 | 41 | 2 |  |  |
| 7 | 614230 | 76 | 75 | 4 |  |  |
| 8 | 614263 | 83 | 127 | 5 |  |  |
| 9 | 614081 | 87 | 77 | 3 |  |  |
| 10 | 614305 | 95 | 27 | 2 |  |  |
| 11 | 614123 | 97 | 45 | 2 |  |  |
| 12 | 1588037 | 1046 | 21 | 1 |  |  |
| 13 | 1588045 | 1047 | 31 | 2 |  |  |
| 14 | 1588052 | 1048 | 8 | 1 |  |  |
| 15 | 1588060 | 1049 | 10 | 1 |  |  |
| 16 | 1588078 | 1050 | 60 | 3 |  |  |
| 17 | 1588086 | 1051 | 37 | 2 |  |  |
| 18 | 1588094 | 1052 | 61 | 3 |  |  |
| 19 | 1588102 | 1053 | 24 | 2 |  |  |
| 20 | 1649342 | 1228 | 57 | 3 |  |  |
| 21 | 1649359 | 1229 | 48 | 3 |  |  |
| 22 | 1649367 | 1230 | 32 | 2 |  |  |
| 23 | 1649375 | 1231 | 32 | 2 |  |  |
| 24 | 1649383 | 1232 | 25 | 2 |  |  |
| 25 | 1649391 | 1233 | 66 | 3 |  |  |
| 26 | 1649409 | 1234 | 64 | 3 |  |  |
| 27 | 1649417 | 1235 | 101 | 4 |  |  |
| 28 | 1649425 | 1236 | 14 | 1 |  |  |
| 29 | 1662329 | 1261 | 35 | 2 |  |  |
| 30 | 1681147 | 1334 | 14 | 1 |  |  |
| 31 | 1681154 | 1335 | 13 | 1 |  |  |
| 32 | 1681162 | 1336 | 14 | 1 |  |  |
| 33 | 1557222 | 14078 | 201 | 7 |  |  |
| 34 | 675157 | 14079 Divino Maestro | 219 | 9 |  |  |
| 35 | 614206 | 14093 Abraham Ruiz Nunura | 244 | 12 |  |  |
| 36 | 1713999 | 1454 | 91 | 4 |  |  |
| 37 | 1714005 | 1455 | 6 | 1 |  |  |
| 38 | 1419514 | 15197 | 84 | 3 |  |  |
| 39 | 1745827 | 15241 | 83 | 3 |  |  |
| 40 | 1745801 | 1565 | 19 | 1 |  |  |
| 41 | 1745819 | 1566 | 6 | 1 |  |  |
| 42 | 614115 | 164 | 66 | 3 |  |  |
| 43 | 614149 | 165 | 68 | 2 |  |  |
| 44 | 614172 | 166 | 51 | 3 |  |  |
| 45 | 627034 | 187 | 74 | 3 |  |  |
| 46 | 627000 | 190 | 73 | 3 |  |  |
| 47 | 1588110 | 20208 | 89 | 4 |  |  |
| 48 | 673459 | 230 | 26 | 1 |  |  |
| 49 | 674697 | 370 | 37 | 2 |  |  |
| 50 | 718742 | 390 | 34 | 2 |  |  |
| 51 | 718759 | 391 | 28 | 2 |  |  |
| 52 | 718817 | 392 | 83 | 4 |  |  |
| 53 | 718825 | 427 | 120 | 6 |  |  |
| 54 | 737601 | 446 | 30 | 2 |  |  |
| 55 | 1018183 | 710 | 10 | 1 |  |  |
| 56 | 1017904 | 724 | 97 | 5 |  |  |
| 57 | 1017946 | 725 | 78 | 3 |  |  |
| 58 | 1018266 | 726 | 24 | 1 |  |  |
| 59 | 938837 | 751 | 48 | 3 |  |  |
| 60 | 1017789 | 808 | 13 | 1 |  |  |
| 61 | 1018100 | 823 | 33 | 2 |  |  |
| 62 | 1017748 | 825-Juan Pablo II | 56 | 3 |  |  |
| 63 | 1606730 | 863-San Francisco de Asís | 14 | 1 |  |  |
| 64 | 1557230 | Bernal | 114 | 5 |  |  |
| 65 | 1018225 | Divino Niño Jesús | 66 | 3 |  |  |
| 66 | 614099 | Federico Villarreal | 127 | 6 |  |  |
| 67 | 571489 | Nuestra Señora de las Mercedes | 108 | 6 |  |  |
| 68 | 571414 | San Cristo | 69 | 4 |  |  |
| 69 | 1018027 | San Jacinto | 132 | 5 |  |  |
| 70 | 627026 | San Martín | 210 | 7 |  |  |
| 71 | 1414176 | Sechura | 191 | 8 |  |  |
|  |  |  | 4571 | 219 |  |  |
| FUENTE: ESCALE - MINEDU |  |  |  |  |  |  |

| Instituciones Educativas del nivel primaria unidocente y multigrado (Censo Educativo 2022) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Código modular | Nombre de IE | Alumnos | Docentes |  |  |
| 1 | 0350223 | 14084 | 25 | 1 |  |  |
| 2 | 0350231 | 14085 | 29 | 1 |  |  |
| 3 | 0560516 | 15334 | 8 | 1 |  |  |
| 4 | 0561621 | 15360 | 30 | 2 |  |  |
| 5 | 0614297 | 14970 | 26 | 2 |  |  |
| 6 | 0673731 | 15319 | 83 | 4 |  |  |
| 7 | 0937755 | 20141 | 32 | 1 |  |  |
| 8 | 0614354 | 14994 | 28 | 2 |  |  |
| 9 | 1789312 | 1053 | 55 | 4 |  |  |
| 10 | 0343160 | 14019 | 5 | 1 |  |  |
| 11 | 0490110 | 14060 | 22 | 1 |  |  |
| 12 | 0341792 | 14023 | 33 | 1 |  |  |
| 13 | 0341800 | 14024 | 51 | 3 |  |  |
| 14 | 0341826 | 14026 | 91 | 4 |  |  |
| 15 | 0341834 | 14027 | 85 | 5 |  |  |
| 16 | 0341842 | 14028 | 75 | 3 |  |  |
| 17 | 0513812 | 15280 | 30 | 2 |  |  |
| 18 | 0614362 | 14999 | 15 | 1 |  |  |
| 19 | 0854653 | 20136 | 22 | 1 |  |  |
| 20 | 0341859 | 14046 | 33 | 2 |  |  |
| 21 | 0341867 | 14047 | 95 | 5 |  |  |
| 22 | 0343376 | 15196 | 58 | 3 |  |  |
| 23 | 0616714 | 15174 | 11 | 1 |  |  |
| 24 | 1796580 | 1048 |  |  |  |  |
| 25 | 0343384 | 14091-MANUEL PURIZACA CHUNGA | 38 | 2 |  |  |
| 26 | 0350280 | 14095 | 37 | 2 |  |  |
| 27 | 0854208 | 14035 | 15 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1032 | 56 |  |  |
| FUENTE: ESCALE - MINEDU |  |  |  |  |  |  |

| Instituciones Educativas Nivel Secundaria (Censo Educativo 2022) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Código modular | Nombre | Alumnos | Docentes | 4to | 5to |
| 1 | 1326446 | 14078 | 545 | 23 | 110 | 109 |
| 2 | 1606698 | 14079 Divino Maestro | 607 | 36 | 118 | 104 |
| 3 | 1778240 | 14080 | 273 | 13 | 32 | 0 |
| 4 | 1207083 | 14093 Abraham Ruiz Nunura | 566 | 36 | 86 | 90 |
| 5 | 1778257 | 14970 | 49 | 7 | 6 | 6 |
| 6 | 1515436 | 20208 | 128 | 8 | 21 | 23 |
| 7 | 674309 | Baltazar Ramos Juárez | 212 | 19 | 40 | 42 |
| 8 | 512228 | Bernal | 633 | 44 | 98 | 101 |
| 9 | 1606680 | Daniel Alcides Carrión | 160 | 8 | 22 | 27 |
| 10 | 674317 | Federico Villarreal | 257 | 13 | 49 | 34 |
| 11 | 1018068 | Jose Olaya Balandra | 322 | 23 | 61 | 57 |
| 12 | 674382 | Juan Velasco Alvarado | 108 | 8 | 21 | 27 |
| 13 | 571190 | Nuestra Señora de las Mercedes | 128 | 9 | 21 | 30 |
| 14 | 536508 | San Cristo | 281 | 20 | 60 | 52 |
| 15 | 535500 | San Jacinto | 686 | 41 | 131 | 118 |
| 16 | 356196 | San Martin | 782 | 48 | 160 | 151 |
| 17 | 674341 | San Pedro | 666 | 29 | 105 | 128 |
| 18 | 1017987 | Sechura | 604 | 27 | 131 | 101 |
|  |  |  | 7007 | 412 | 1272 | 1200 |
| FUENTE: ESCALE - MINEDU |  |  |  |  |  |  |